ANGEBOT | EXPLORE WORKSHOP

Strategischer Explore Workshop

Von der Analyse zur Vision. Von der Überforderung zu absoluter Klarheit.

| Angebot für | [Kundenname / Organisation] |
| --- | --- |
| Leistungsbaustein | Phase 1: Strategic Discovery Sprint |
| Format | 1 Tag vor Ort oder 2 Tage remote |
| Stand | 28.05.2026 |

Kurzfassung Der Explore Workshop schafft eine belastbare Entscheidungsgrundlage: Wir identifizieren business-relevante KI-Hebel, priorisieren Use Cases nach Wirkung und Umsetzbarkeit und dokumentieren die Voraussetzungen für Phase 2.

# 1. Ausgangslage und Zielbild

Viele Unternehmen starten mit einzelnen KI-Experimenten, ohne ein gemeinsames Lagebild über Ziele, Prozesse, Daten und technische Voraussetzungen zu haben. Dadurch entstehen Demo-Erfolge, aber selten skalierbarer Nutzen.

Der Explore Workshop setzt genau hier an. Führung, Fachbereiche, IT/Data und Prozessverantwortliche entwickeln gemeinsam ein priorisiertes Bild der KI-Potenziale und entscheiden, welcher Use Case in der nächsten Phase konkret designt oder pilotiert werden sollte.

Ziel des Angebots Nach dem Workshop liegt eine priorisierte KI-Roadmap inklusive Use-Case-Briefs, Value-/Effort-Bewertung, ROI-Annahmen und technischen Voraussetzungen vor.

# 2. Leistungsumfang

| Baustein | Inhalt | Ergebnis |
| --- | --- | --- |
| Vorbereitung | Zielklärung, Teilnehmerkreis, Prozess- und Datenkontext, vorhandene Initiativen. | Fokussierte Workshop-Hypothesen und Materialliste. |
| Workshop | Moderierte Analyse von Strategie, digitaler Reife, Datenlage, Prozesshebeln und Umsetzungsbild. | Gemeinsames Lagebild und bewertete Use-Case-Kandidaten. |
| Auswertung | Verdichtung der Ergebnisse, Priorisierung, ROI-Annahmen, Abhängigkeiten und nächste Schritte. | Management-taugliche Roadmap für Phase 2. |

# 3. Workshop-Agenda

| Zeit | Modul | Fokus |
| --- | --- | --- |
| 09:00 | Kick-off und Ziele | Business-Prioritäten, Erfolgskriterien, Entscheidungslogik. |
| 09:45 | Prozess- und Problem-Inventur | Manuelle Übergaben, wiederkehrende Abstimmung, Datenbrüche. |
| 11:15 | KI-Inspiration mit Realitätscheck | Relevante Beispiele aus Vertrieb, Service und Operations. |
| 12:30 | Pause | Mittagspause und informelle Klärungen. |
| 13:15 | Use-Case-Briefs | Business Value, Datenbedarf, technische Machbarkeit, Risiken. |
| 15:15 | Impact-Effort-Priorisierung | Bewertung nach Wirkung, Aufwand, Abhängigkeit und Akzeptanz. |
| 16:30 | Roadmap und Management-Entscheidung | Top-Use-Case, nächste Phase, Verantwortlichkeiten. |

# 4. Bewertungsframework

Strategische Ziele: Welche Geschäftsprioritäten soll KI wirklich unterstützen?

Digitale Reife: Welche Systeme, Routinen und Kompetenzen sind belastbar vorhanden?

Datenlage: Wo liegen Silos, Medienbrüche und Qualitätslücken?

Prozesshebel: Welche Workflows sind wiederkehrend, aufwendig und wirtschaftlich relevant?

Umsetzungsbild: Welche Use Cases sind technisch, wirtschaftlich und organisatorisch prioritär?

# 5. Liefergegenstände

| Deliverable | Beschreibung |
| --- | --- |
| Priorisierte KI-Roadmap | Reihenfolge der wichtigsten Use Cases nach Wirkung, Aufwand, Abhängigkeiten und Umsetzungsrisiken. |
| 3 Use-Case-Briefs | Kurzprofile mit Zielprozess, Nutzenhypothese, Datenbedarf, Integrationsannahmen und Risiken. |
| Value-Heatmap | Visuelle Entscheidungshilfe für Management und Fachbereiche. |
| ROI-Annahmen | Konkrete Annahmen zu Zeitgewinn, Qualität, Einsparpotenzial und erwartbarer Wirkung. |
| Technische Voraussetzungen | Blick auf Daten, Systeme, Zugriffe, Integrationen, Sicherheit und organisatorische Vorbereitung. |
| Next-Step-Empfehlung | Empfehlung für Design-Sprint, Pilot-Scope oder vorbereitende Data/Integration Readiness. |

# 6. Rollen und Mitwirkung

| Rolle | Empfohlene Beteiligung |
| --- | --- |
| Geschäftsführung / Bereichsleitung | Zielbild, Prioritäten, Entscheidungskriterien, Management-Gate. |
| Fachbereiche | Prozesswissen, Pain Points, Beispieldaten, Bewertung der Alltagstauglichkeit. |
| IT / Data / Datenschutz | Systemlandschaft, Datenzugänge, Sicherheitsrahmen, Integrationsannahmen. |
| VibePerform | Moderation, KI-/Prozessmethodik, Use-Case-Strukturierung, Roadmap und Ergebnisdokumentation. |

# 7. Annahmen und Rahmen

Teilnehmerkreis: idealerweise 6-12 Personen aus Business, IT/Data und relevanten Fachbereichen.

Vorabmaterial: grobe Prozessskizzen, bekannte Engpässe, vorhandene KI-/Automationsideen und Systemübersicht.

Format: 1 Tag vor Ort in und um München oder 2 halbe Tage remote.

Sprache: Deutsch oder Englisch nach Bedarf.

Investition: Festpreis nach finaler Abstimmung von Format, Teilnehmerkreis und Vorbereitungsaufwand.

Nicht enthalten Technische Implementierung, Datenintegration, produktive Automatisierung und Roll-out sind nicht Bestandteil dieses Angebots. Diese Schritte werden nach dem Explore Workshop als Design-Sprint oder Pilot separat geplant.

# 8. Nächste Schritte

30-minütiges Erstgespräch zur Zielklärung und Bestätigung des passenden Formats.

Abstimmung von Teilnehmerkreis, Workshop-Termin und benötigtem Vorabmaterial.

Finalisierung von Angebot, Zeitplan und organisatorischem Setup.

Durchführung des Explore Workshops und Übergabe der Ergebnisdokumentation.

# Kontakt

VibePerform - KI-Beratung für den Mittelstand

contact@vibeperform.com | www.vibeperform.com

Ready, steady, deploy. Von der Idee zur Wirkung - in Wochen, nicht Monaten.